5.1 Kiểm tra Increment

| Mã | Bằng chứng cuối Sprint | Kết luận | Cách trình bày phần chưa Done |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 kiểm thử đạt; không còn lỗi cao | Chưa đủ bằng chứng | Cần kiểm tra them staging , và quyền riêng tư |
| SC-62 | 70/78 đạt; còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng | Chưa Done | Kiểm thử còn thất bại , sửa và chạy lại các trường hợp lỗi |
| SC-63 | 74/80 ca đúng; còn 1 lỗi nghiêm trọng cao | Chưa Done | Còn lỗi cao , phải xử lý lỗi và kiểm thử |
| SC-64 | 60/60 kiểm thử chính đạt; đang chờ kiểm tra che SĐT | Chưa Done | Chưa có kết quả xác nhận quyền riêng tư |
| SC-65 | 42/42 đạt; kiểm tra quyền riêng tư đạt | Chưa đủ bằng chứng | Cần xác nhận staging và kiểm tra không có lỗi nghiêm trọng |

Các sai sót và tác động của review cũ :

- PO gọi cả SC-61 đến SC-65 là Done dù chưa đủ bằng chứng -> Tác động : Trạng thái Increment bị sai lệch , che đi các rủi ro về chất lượng và quyền riêng tư

- yêu cầu nghiệm thu và hứa làm mọi Feedback -> Tác động : Tạo sự cam kết sớm , làm mất quyền ưu tiên của PO

5.2 Thiết kế Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Vai trò chính |
| --- | --- | --- |
| 0–5 phút | Nêu Sprint Goal, mục tiêu và bối cảnh | PO, Scrum Master |
| 5–15 phút | Đối chiếu SC với Definition of Done và bằng chứng | Developers |
| 15–30 phút | Demo luồng chuyển hội thoại AI không xử lý trong 2 phút, trạng thái đơn và lịch sử | Developers |
| 30–45 phút | Ghi Feedback, hỏi làm rõ và thảo luận hai chiều | Cả nhóm, stakeholder |
| 45–55 phút | Đánh giá giá trị, rủi ro và thứ tự ưu tiên Backlog | PO và Scrum Team |
| 55–60 phút | Tóm tắt phản hồi, vấn đề mở và bước tiếp theo | PO, Scrum Master |

Câu hỏi mở: Luồng chuyển hội thoại đáp ứng nhu cầu CSKH đến đâu? Nhân viên còn thiếu thông tin gì? P95 ảnh hưởng thế nào đến mục tiêu 2 phút? Feedback nào có giá trị cao nhất? Cần thêm bằng chứng nào trước khi quyết định ưu tiên?

Feedback Log

| Mã | Nguồn dự kiến | Bằng chứng hiện có | Điểm cần làm rõ | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Stakeholder/CSKH | Mục tiêu tự động hóa 90% | Định nghĩa tự động hóa, mẫu đo và kỳ đo | PO làm rõ cách tính; cân nhắc đưa vào Backlog |
| F-02 | CSKH | Yêu cầu chuyển sớm | Ngưỡng, tình huống và điều kiện chuyển | Thu thập tình huống mẫu, xác định tiêu chí |
| F-03 | Kiểm thử/quyền riêng tư | Còn SĐT; SC-64 chờ kiểm tra che SĐT | Phạm vi hiển thị và kết quả kiểm tra | Xác minh rủi ro; chưa Done nếu chưa đạt |
| F-04 | CSKH | Thiếu lịch sử đa kênh | Kênh nào, dữ liệu nào và thời gian lịch sử | Thu thập ví dụ sử dụng; PO cân nhắc ưu tiên |
| F-05 | Kiểm thử hiệu năng | P95 bị lệch | Số đo thực tế, ngưỡng mục tiêu và dữ liệu mẫu | Đo lại P95, đối chiếu mục tiêu 2 phút |

5.3 Thiết kế Sprint Retrospective

| Thời gian | Bước | Cách thực hiện / đầu ra |
| --- | --- | --- |
| 0–5 phút | Mở đầu và an toàn | Thống nhất tôn trọng, nói về quy trình và dữ liệu, không quy kết cá nhân |
| 5–15 phút | Data | Xem dữ liệu: đổi quy tắc qua tin nhắn; staging Ngày 4; Integration Test Ngày 8; an toàn 2,8/5 |
| 15–25 phút | Insight | Đặt câu hỏi nguyên nhân: thay đổi không có nơi ghi nhận? Tích hợp muộn làm giảm thời gian phát hiện lỗi? Điểm an toàn thấp do điều gì? |
| 25–40 phút | Action | Bình chọn và chốt tối đa 2 hành động có người/nhóm theo dõi, hạn và bằng chứng |
| 40–50 phút | Follow-up | Xác định cách kiểm tra tiến độ trong Sprint 15 và tiêu chí thành công |
| 50–60 phút | Kết thúc | Đọc lại cam kết, mức tin tưởng và điều cần hỗ trợ |

Xử lý đổ lỗi: chuyển câu nói từ “ai gây ra lỗi?” sang “điều kiện nào khiến lỗi lọt qua?”; dùng dữ liệu thay vì suy đoán; cho phép viết ý kiến im lặng trước khi thảo luận; người điều phối bảo đảm mọi người có lượt nói. PO không tự chọn giải pháp thay nhóm

| ID / hành động | Nhóm theo dõi | Thời điểm | Bằng chứng | Tiêu chí đo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1: Thiết lập một nơi thống nhất ghi nhận thay đổi quy tắc, người quyết định và thời điểm; rà soát thay đổi trước khi tích hợp | Scrum Team; Developers duy trì, PO xác nhận quyết định nghiệp vụ | Bắt đầu Sprint 15; kiểm tra cuối mỗi ngày làm việc | Danh sách thay đổi có dấu thời gian và quyết định; không còn thay đổi chỉ nằm trong tin nhắn | 100% thay đổi quy tắc trong Sprint 15 được ghi tại nơi thống nhất trước khi tích hợp |
| A-2: Đưa kiểm thử tích hợp và rà soát lỗi/rủi ro lên sớm; thực hiện kiểm tra tích hợp ban đầu trước giữa Sprint | Developers theo dõi; Scrum Master hỗ trợ gỡ trở ngại | Mục tiêu trước hoặc vào Ngày 4 Sprint 15; rà soát lại ở Daily Scrum | Kết quả Integration Test sớm, danh sách lỗi và thời điểm phát hiện | Có kết quả tích hợp trước Ngày 5; lỗi được ghi nhận và có người xử lý |

5.4 Chọn kỹ thuật Retro

| Tiêu chí | Start–Stop–Continue (SSC) | 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed For) |
| --- | --- | --- |
| An toàn | Dễ hiểu; mục Stop có thể bị nghe như chỉ trích nếu không điều phối tốt | Tập trung trải nghiệm; dễ tạo không gian chia sẻ nhưng vẫn cần quy tắc an toàn |
| Tìm nguyên nhân | Nhanh tạo danh sách hành vi; nguyên nhân sâu có thể chưa rõ | Phần Learned/Lacked giúp khám phá bài học và khoảng trống; vẫn cần hỏi “vì sao” |
| Hành động | Mạnh ở chuyển ý thành việc bắt đầu/dừng/duy trì | Tạo góc nhìn rộng; cần thêm bước ưu tiên và chuyển thành hành động |
| Thời lượng | Phù hợp 60 phút, nhất là khi cần chốt việc nhanh | Phù hợp 60 phút nếu giới hạn số ý và có điều phối |
| Người ít nói | Có thể bị lấn át nếu thảo luận miệng ngay từ đầu | Viết cá nhân/ẩn danh trước giúp người ít nói đóng góp |

Phương án 1 – SSC: 10 phút thu thập ý kiến; 15 phút gom nhóm; 15 phút phân tích; 15 phút chọn tối đa 2 hành động; 5 phút xác nhận

Phương án 2 – 4Ls: 10 phút viết Liked/Learned/Lacked/Longed For; 15 phút chia sẻ và gom nhóm; 15 phút tìm nguyên nhân; 15 phút chọn hành động; 5 phút xác nhận

Quyết định: chọn 4Ls làm kỹ thuật chính vì dữ liệu cho thấy an toàn chỉ 2,8/5 và Retro trước đây có đổ lỗi; cách viết ý kiến trước giúp nhiều người tham gia và mở rộng góc nhìn. Dùng bước chốt hành động theo SSC để bảo đảm đầu ra cụ thể

Trade-off: 4Ls cần kiểm soát thời gian và có thể tạo nhiều ý kiến hơn khả năng xử lý; vì vậy giới hạn thời gian mỗi phần và chỉ giữ tối đa 2 Action Item. Đổi sang SSC thuần nếu nhóm đã an toàn hơn và cần quyết định hành động nhanh; có thể kết hợp hai kỹ thuật khi cần vừa khám phá trải nghiệm vừa chốt hành vi

5.5 Chu trình Inspect and Adapt

Truy vấn Feedback và Action

| Luồng | Quyền cập nhật | Bằng chứng | Tiêu chí đo / quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| F-03: còn SĐT → làm rõ rủi ro và phạm vi → PO cân nhắc thứ tự ưu tiên Backlog; Developers kiểm tra điều kiện Done. | Stakeholder góp ý; PO chịu trách nhiệm thứ tự Product Backlog; Developers xác nhận chất lượng/Done theo tiêu chuẩn áp dụng. | Kết quả kiểm tra che SĐT, bằng chứng quyền riêng tư và trạng thái SC-64. | Chỉ xem là đạt khi kiểm tra quyền riêng tư đạt; SC-64 không Done trước khi có bằng chứng. |
| A-2: tích hợp muộn (Ngày 8) → kiểm thử tích hợp sớm trong Sprint 15 → theo dõi tại Daily Scrum. | Scrum Team thống nhất hành động; Developers thực hiện và cập nhật bằng chứng; Scrum Master hỗ trợ gỡ trở ngại. | Kết quả Integration Test có ngày thực hiện, danh sách lỗi và thời điểm phát hiện. | Có kết quả tích hợp trước Ngày 5; so sánh với Sprint 14 và đánh giá liệu lỗi được phát hiện sớm hơn. |